  ГОСТ 19.102-77 (входит в ЕСПД — Единую систему программной документации) регулирует процесс создания чистого программного обеспечения (кода и программных документов).

  ГОСТ 34.601-90 регулирует создание автоматизированной системы (АС) в целом. АС — это комплексный объект, который, помимо программного обеспечения, включает технические средства (железо), персонал, организационную структуру, каналы связи и информационные базы.

| Характеристика / Стадия | ГОСТ 19.102-77 (Программа) | ГОСТ 34.601-90 (Система) |
| --- | --- | --- |
| Объект разработки | Только программный код и программная документация. | Вся система: железо, софт, регламенты, персонал. |
| Начальные стадии | 1. Техническое задание. Обоснование, постановка задачи, сбор материалов. | 1. Формирование требований: обследование объекта заказчика. 2. Разработка концепции: поиск вариантов АС. 3. Техническое задание. |
| Проектирование | 2. Эскизный проект 3. Технический проект (алгоритмы, структуры данных, архитектура программы). | 4. Эскизный проект 5. Технический проект (проектируются все виды обеспечения: техническое, информационное, программное). |
| Реализация и кодинг | 4. Рабочий проект. Написание кода, отладка программ, создание эксплуатационных документов. | 6. Рабочая документация. Конфигурирование софта, закупка оборудования, адаптация ПО, составление инструкций. |
| Завершение и ввод | 5. Внедрение. Испытания программы, передача в эксплуатацию. | 7. Ввод в действие. Подготовка объекта, монтаж железа, обучение персонала, опытная эксплуатация, приемочные испытания. 8. Сопровождение АС. |

Причины различий в планах и этапах

- Разная широта охвата (Продукт vs Система):
В ГОСТ 19 вся работа крутится вокруг алгоритмов и кода. В ГОСТ 34 программирование — это лишь один из десятков сопутствующих этапов. Намного больше внимания в 34-м стандарте уделяется строительно-монтажным работам, прокладке сетей, расстановке серверов и обучению сотрудников заказчика работать с новой системой.

- Наличие предпроектных стадий в ГОСТ 34:
По ГОСТ 34 нельзя написать ТЗ «из головы». Сначала нужно провести обследование предприятия заказчика и разработать концепцию (стадии 1 и 2), чтобы понять, как автоматизировать конкретные бизнес-процессы. В ГОСТ 19 ТЗ является самой первой стадией.

- Разные подходы к внедрению:
Внедрить программу (ГОСТ 19) — это установить её на ЭВМ и проверить работоспособность. Внедрить АС (ГОСТ 34) — это сложнейший организационный процесс: нужно параллельно запустить оборудование, перевести людей на новые должностные инструкции, провести опытную эксплуатацию и только потом сдать систему госкомиссии.